# Phase1_5_Future_Hardening_Roadmap – Laba Platform – Core + Auth + Landing

## I. Mục tiêu & phạm vi

Tài liệu này định nghĩa các hạng mục tăng cường (hardening) cho hệ thống Laba Platform (Core + Auth + Landing) sau khi hoàn thành Phase 1 (v2.3 Final Lockdown). Mục tiêu:

• Nâng mức an toàn & ổn định thêm 20–30% mà KHÔNG làm chậm tiến độ ra mắt Phase 1.

• Chuẩn hóa môi trường dev/staging/production (docker, seed, healthcheck).

• Chuẩn bị nền tảng cho các nâng cấp Enterprise ở Phase 2 (monitoring, load test, multi-instance).

## II. Cách đọc & nguyên tắc ưu tiên

Các hạng mục được chia thành 2 nhóm:

• Mục A – Nên làm sớm ngay sau khi Phase 1 ổn định (1–2 sprint).

• Mục B – Enterprise / Phase 2 (khi hệ thống đã có user thật, cần mở rộng & giám sát sâu).

Nguyên tắc:
• Không để các hạng mục Phase 1.5 làm chậm việc hoàn thành & triển khai Phase 1.
• Nếu hạng mục nào đã lỡ làm luôn trong Phase 1 thì chỉ cần đánh dấu DONE, không cần lặp lại.

## III. Mục A – Nên làm sớm sau khi Phase 1 ổn

Các hạng mục bên dưới nên được thực hiện trong 1–2 sprint đầu tiên sau khi Phase 1 chạy ổn định.

### A.1. Rate limit riêng cho /auth/refresh

Mục tiêu: Ngăn spam endpoint refresh token, giảm log rác & giảm rủi ro abuse khi refresh token bị lộ.

Yêu cầu:

• Áp dụng rate limit riêng cho endpoint POST /auth/refresh.

• Gợi ý: 10 request / 5 phút / IP (có thể cấu hình qua ENV).

• Khi bị limit: trả về HTTP 429 + log sự kiện AUTH_REFRESH_LIMIT_EXCEEDED.

### A.2. Giới hạn số session / user (MAX_CONCURRENT_SESSIONS_PER_USER)

Mục tiêu: Không cho phép một user tạo hàng chục/hàng trăm refresh token hoạt động cùng lúc, tránh phình bảng user_tokens và giảm rủi ro bảo mật.

Yêu cầu:

• Thêm ENV: MAX_CONCURRENT_SESSIONS_PER_USER (gợi ý: 5).

• Khi tạo session mới (login/refresh): đếm số token của user còn hiệu lực (revoked_at IS NULL AND expires_at > NOW()).

• Nếu vượt quá MAX_CONCURRENT_SESSIONS_PER_USER: hoặc (1) xoá token cũ nhất, hoặc (2) từ chối tạo session mới và trả lỗi 429 với message rõ ràng.

### A.3. Điều chỉnh device fingerprint hỗ trợ IPv6 tốt hơn

Mục tiêu: Tối ưu logic device_hash để hỗ trợ cả IPv4 và IPv6, tránh cảnh báo sai (false positive) khi user dùng IPv6.

Yêu cầu:

• Chuẩn hoá IP thành subnet:

– IPv4: dùng subnet /24 (vd: 192.168.1.x).

– IPv6: dùng subnet /64 (lấy 4 block đầu).

• Device hash = SHA256(User-Agent + subnet_prepared). Tiếp tục giữ policy hiện tại: lệch hash → chỉ log WARN, không block user.

### A.4. docker-compose dev (Postgres + Redis + Mailhog)

Mục tiêu: Chuẩn hoá môi trường dev, giúp dev mới khởi động nhanh với 1 lệnh docker compose up.

Yêu cầu:

• Tạo file docker-compose.dev.yml với các service:

– postgres: chứa DB labadev (user/password dev).

– redis: dùng cho rate limit/cache.

– mailhog: để test email (verify, reset password) trong tương lai.

• Cập nhật README: hướng dẫn dev chạy: docker compose up -d, rồi npm run start:dev.

### A.5. Script generate secrets (JWT, Cookie, v.v.)

Mục tiêu: Giảm sai sót khi dev/ops tự gõ secret bằng tay; đảm bảo tất cả secret đủ mạnh và ngẫu nhiên.

Yêu cầu:

• Tạo script (bash hoặc Node) sinh chuỗi 32–64 ký tự ngẫu nhiên, ví dụ cho:

– JWT_ACCESS_SECRET

– JWT_REFRESH_SECRET

– COOKIE_SECRET

• Thêm hướng dẫn sử dụng script này vào ENV_Guide.

### A.6. Script seed chuẩn (admin, branch, landing blocks)

Mục tiêu: Khi chạy ở môi trường mới (local/staging/prod), luôn có sẵn user admin và dữ liệu mẫu để test nhanh.

Yêu cầu:

• Viết script seed dùng Prisma (prisma/seed.ts):

– Tạo 1 user admin: admin@laba.vn / mật khẩu chuẩn (Argon2id).

– Tạo 1 branch mặc định (ví dụ: LABA MAIN BRANCH).

– Tạo sẵn các bản ghi landing_content: hero, farm, homestay, cafe, about, product_highlight.

• Cập nhật README Phase 1: sau khi migrate phải chạy: npm run seed (hoặc npx prisma db seed).

### A.7. Endpoint /health

Mục tiêu: Cho phép DevOps, monitoring và cả chủ dự án dễ dàng kiểm tra hệ thống có đang chạy ổn không.

Yêu cầu:

• Tạo endpoint GET /health, trả về:

– status: 'ok' hoặc 'degraded'.

– timestamp.

– version (vd: 'phase1-v2.3').

• Tuỳ chọn: thêm /health/db để kiểm tra kết nối DB/Redis.

### A.8. Helmet security headers cơ bản

Mục tiêu: Bổ sung lớp bảo vệ HTTP cơ bản mà không đụng đến CSP phức tạp (CSP dành cho Phase 2).

Yêu cầu:

• Cài đặt helmet và cấu hình trong main.ts:

– X-Content-Type-Options: nosniff.

– X-Frame-Options: DENY.

– Strict-Transport-Security (HSTS) cho production.

• Không bật CSP nâng cao trong Phase 1.5 (tránh xung đột với Next.js).

## IV. Mục B – Enterprise / Phase 2 (khi scale & có nhiều user thật)

Nhóm này chỉ thực hiện khi hệ thống đã có traffic thật, cần mở rộng và giám sát sâu hơn. Không bắt buộc cho Phase 1/1.5, nhưng nên đưa vào roadmap tổng thể.

### B.1. Redis rate limit cho môi trường multi-instance

Mục tiêu: Khi backend chạy nhiều instance (Kubernetes, nhiều container), rate limit vẫn đồng nhất.

Ý tưởng:

• Dùng Redis làm store cho rate limit (throttle).

• Cấu hình NestJS ThrottlerModule sử dụng Redis adapter.

### B.2. Rotation lock cho /auth/refresh

Mục tiêu: Ngăn race condition khi cùng lúc có 2 request refresh cho 1 user (tránh việc 2 token mới được tạo song song).

Ý tưởng:

• Sử dụng Redis lock với key dạng refresh_lock:{userId}, TTL ngắn (~5s).

• Nếu không lấy được lock → trả lỗi 409 hoặc 429, FE retry sau.

### B.3. Prometheus + Grafana + alert rules

Mục tiêu: Có dashboard realtime về tình trạng hệ thống và cảnh báo khi có bất thường.

Ý tưởng:

• Expose metrics Prometheus từ backend (request count, latency, error rate, auth events).

• Dùng Grafana vẽ dashboard, thiết lập alert (email/Slack) khi:

– Error 5xx tăng đột biến.

– AUTH_TOKEN_REUSE > ngưỡng (vd: 5 lần / 30 phút).

### B.4. Load test & security scan

Mục tiêu: Biết hệ thống chịu tải được bao nhiêu và lộ hổng bảo mật cơ bản đã được vá chưa.

Ý tưởng:

• Dùng k6 hoặc Artillery test các flow chính: login, refresh, /me, landing page.

• Dùng OWASP ZAP/Snyk scan các lỗ hổng phổ biến (XSS, vulnerable deps…).

### B.5. Contract testing (Pact) cho FE–BE

Mục tiêu: Đảm bảo FE và BE không hiểu sai contract API khi deploy phiên bản mới.

Ý tưởng:

• FE định nghĩa consumer contracts (Pact).

• BE chạy provider tests đối chiếu contract trước khi merge.

### B.6. Silent refresh bằng Web Worker / background timer

Mục tiêu: Cải thiện UX – tránh trường hợp user đang thao tác bị logout đột ngột.

Ý tưởng:

• FE theo dõi thời gian sống của access token, tự refresh trước khi hết hạn (ví dụ: trước 1–2 phút).

• Nếu user không hoạt động (idle > X phút), có thể dừng auto-refresh và yêu cầu login lại.

## V. Tóm tắt ưu tiên thực hiện

Thứ tự thực tế khuyến nghị sau khi Phase 1 đã chạy ổn định:

1) Hoàn thiện Mục A (A.1 → A.8): nền tảng tối thiểu để hệ thống vận hành an toàn & dễ dev/ops.

2) Khi bắt đầu có nhiều user thật và cần scale: chọn dần các mục trong Mục B để triển khai (ưu tiên B.1, B.2, B.3).

3) Mỗi lần hoàn thành 1 hạng mục, cập nhật lại roadmap và ghi chú quyết định kỹ thuật để dev mới vào có thể hiểu nhanh toàn bộ bức tranh.